# Backlog AgendaMed Cloud

## Sequenciador (Lean Inception)

Estrutura das funcionalidades identificadas durante a Lean Inception:

Formato:

Nome da funcionalidade (Esforço, Valor de Negócio, Valor para Usuário)

## Onda 1

- Cadastro de Paciente (EE, $$$, <3<3<3)

- Cadastro de Médico (EE, $$$, <3<3)

- Consulta de Agenda (E, $$$, <3<3<3)

## Onda 2

- Agendamento de Consulta (EE, $$$, <3<3<3)

- Visualização de Agenda do Médico (E, $$, <3<3)

- Cancelamento de Consulta (E, $$, <3<3)

### MVP definido

O MVP engloba todas as funcionalidades até este ponto.

## Onda 3

- Login e Controle de Acesso (EE, $$, <3)

- Confirmação de Consulta (EE, $$$, <3<3<3)

- Histórico Básico de Pacientes (EEE, $$, <3<3)

## Onda 4

- Dashboard Gerencial (EEE, $$$, <3<3)

- Relatório de Consultas (EE, $$, <3)

## Onda 5

- Notificações por WhatsApp (EEE, $$$, <3<3<3)

- Integração com Google Agenda (EEE, $$$, <3<3)

# Product Backlog

## Sprint 1 (3 Issues)

- HU-01 - Cadastro de Paciente

- HU-02 - Cadastro de Médico

- HU-03 - Consulta da Agenda

## Backlog Futuro

- HU-04 - Agendar Consulta

- HU-05 - Cancelar Consulta

- HU-06 - Login no Sistema

- HU-07 - Confirmação de Consulta

- HU-08 - Dashboard

- HU-09 - Relatórios

- HU-10 - Notificações

# Definition of Ready (DoR)

- História escrita no formato INVEST.

- Critérios de aceitação definidos.

- Story Points atribuídos.

- Dependências identificadas.

- Wireframe disponível.

- Requisitos de negócio esclarecidos.

- Ambiente de desenvolvimento configurado.

- Dados de teste definidos.

# Definition of Done (DoD)

- Desenvolvimento concluído.

- Testes unitários aprovados.

- Testes funcionais aprovados.

- Código revisado.

- Build sem erros.

- Deploy realizado em homologação.

- Critérios de aceite atendidos.

- Product Owner aprovou.

### Requisitos Não Funcionais

- Tempo de resposta menor que 2 segundos.

- Senhas criptografadas.

- Disponibilidade mínima de 99%.

- Compatibilidade com Chrome e Edge.

# Detalhamento da Sprint 1

## HU-01 - Cadastro de Paciente

### Descrição

Como uma recepcionista

Quero cadastrar pacientes

Para possibilitar o agendamento de consultas.

### Critérios de Aceitação

- DADO QUE estou na tela de pacientes, QUANDO clicar em "Novo Paciente", ENTÃO o sistema deverá abrir o formulário de cadastro.

- DADO QUE estou preenchendo o formulário, QUANDO deixar um campo obrigatório vazio, ENTÃO o sistema deverá exibir mensagem de validação.

- DADO QUE todos os campos obrigatórios foram preenchidos, QUANDO clicar em Salvar, ENTÃO o paciente deverá ser cadastrado.

### Story Points

5

## HU-02 - Cadastro de Médico

### Descrição

Como administrador

Quero cadastrar médicos

Para disponibilizar horários para consultas.

### Critérios de Aceitação

- DADO QUE estou na tela de médicos, QUANDO clicar em Novo Médico, ENTÃO o sistema deverá exibir o formulário.

- DADO QUE o CRM informado seja inválido, QUANDO tentar salvar, ENTÃO o sistema deverá exibir erro.

- DADO QUE os dados estejam corretos, QUANDO salvar, ENTÃO o médico deverá ser cadastrado.

### Story Points

5

## HU-03 - Consulta da Agenda

### Descrição

Como recepcionista

Quero visualizar os horários disponíveis

Para realizar agendamentos.

### Critérios de Aceitação

- DADO QUE estou autenticada, QUANDO acessar a agenda, ENTÃO o sistema deverá exibir os horários disponíveis.

- DADO QUE exista consulta agendada, QUANDO visualizar a agenda, ENTÃO o horário deverá aparecer como ocupado.

- DADO QUE não existam consultas para determinado horário, QUANDO visualizar a agenda, ENTÃO o horário deverá aparecer disponível.

### Story Points

3

# Timeline MVP + Incrementos

## Março → Abril

- Cadastro de Paciente

- Cadastro de Médico

- Consulta da Agenda

- Agendamento de Consulta

### Entrega do MVP

## Abril → Maio

- Cancelamento de Consulta

- Login e Controle de Acesso

- Confirmação de Consulta

### Incremento 1

## Maio → Junho

- Dashboard

- Relatórios

### Incremento 2

## Junho → Julho

- Notificações WhatsApp

- Integração Google Agenda

### Incremento 3